## Slide 1: Ingénierie des processus logiciels
Auteur: I. MBENGUE

## Slide 2: Processus unifié
Le processus unifié se caractérise par une démarche itérative et incrémentale, pilotée par les cas d’utilisation, et centrée sur l’architecture et les modèles UML. Elle définit un processus intégrant toutes les activités de conception et de réalisation au sein de cycles de développement composés d’une phases de création, d’une phase d’élaboration, d’une phase de construction et d’une phase de transition, comprenant chacune plusieurs itérations.
Le Processus Unifié ou UP (Unified Process) est une méthode générique de développement de logiciel développée par les concepteurs d’UML
Il est caractérisé par quatre aspects :
Un pilotage par les cas d’utilisation
L’architecture au cœur du processus
L’utilisation maximale des modèles, plus spécifiquement des modèles UML
La levée régulière des incertitudes grâce à sa dimension itérative et cyclique
Notes: UP est générique pour les logiciels orientés objets utilisant UML comme langage de modélisation

## Slide 3: UP piloté par les cas d’utilisation
L’objectif principal d’un système logiciel étant de rendre service à ses utilisateurs, cela nécessite de bien comprendre leurs désirs et besoins.
Les cas d’utilisation guident le processus de développement à travers l’utilisation de modèles UML :
Décrivent les besoins fonctionnels, et leur ensemble constitue le modèle des cas d’utilisation décrivant les fonctionnalités complètes du système
A partir du modèle des cas d’utilisation, les développeurs créent une série de modèles de conception et d’implémentation réalisant les cas d’utilisation,
Chacun des modèles successifs est ensuite révisé pour en contrôler la conformité par rapport au modèle des cas d’utilisation,
Enfin, les testeurs testent l’implémentation pour s’assurer que les composants du modèle d’implémentation mettent correctement en œuvre les cas d’utilisation

## Slide 4: UP piloté par les cas d’utilisation

## Slide 5: UP Centré sur l’architecture
Dès le démarrage de UP, on s’intéresse à l'architecture à mettre en place
L’architecture d’un système logiciel :
peut être décrite comme les différentes vues du système à construire
équivaut aux aspects statiques et dynamiques significatifs du système
émerge des besoins exprimés par les utilisateurs et spécifiés par les cas d’utilisation
subit aussi l’influence de :
  la plate-forme sur laquelle devra s’exécuter le système
  les briques de bases réutilisables disponibles pour le développement
  les considérations de déploiement, les systèmes existants et les besoins non fonctionnels (performance, fiabilité..)
Notes: L’architecture et les cas d’utilisation doivent évoluer de façon concomitante :
• Les cas d’utilisation une fois réalisés doivent trouver leur place dans l’architecture
• L’architecture doit prévoir la réalisation de tous les cas d’utilisation
§ L’architecte crée une ébauche grossière de l’architecture, en partant de l’aspect qui n’est pas propre aux cas d’utilisation (plate forme..)

## Slide 6: UP Centré sur l’architecture
Le RUP identifie 4 vues + 1 Les 4 vues :
Vue logique : concerne les exigences fonctionnelles du système. Elle montre l’organisation des modules en sous-système, les interfaces des sous-systèmes et leurs dépendances
Vue d’implémentation : décrit l’organisation des modules du logiciel.
Vue du processus : concerne les aspects concurrents du système à l’exécution: taches, threads ou processus, et leur interaction. Elle est très importante dans les environnements mutlitaches.
Vue de déploiement : montre comment la distribution des blocs fonctionnels sur un environnement informatique physique. Elle décrit les exigences en terme de performances (temps de réponde, tolérance aux pannes, etc.)
Vue des cas d’utilisations : Cette vue guide tous les autres, elle définit les besoins des clients du système, et centre la déinition de l’architecture du système sur la satisfactions de ces besoins.

## Slide 7: Fonctionnement
Le cycle de vie de la méthode UP se décompose en 4 phases principales au cours desquelles 6 activités d’ingénierie sont mises en œuvre. Un certain nombre d’itérations est effectué à l’intérieur de chaque phase. Chaque itération met en œuvre certaines activités.
Organisation matricielle:
  Découpage en phases et en activités
  Plusieurs itérations au sein d’une même phase
  Chaque itération parcourt toutes las activités avec plus ou moins de profondeur
On définit une architecture de référence avec un (des) cas d’utilisation centraux et on itère en injectant de nouveaux cas.
Notes: Le Processus Unifié est opposé au cycle de vie en cascade (ou séquentiel) trop figé et rigide, et se lit selon deux axes: vertical (enchainement de disciplines et d’activités au sein d’une itération) et horizontal

## Slide 8: Fonctionnement
Besoins
Analyse
Conception
Implémentation
Tests
Déploiement
Activités de développement
Iter. #2
Iter. #3
Création
Élaboration
Construction
Transition
Iter. #n-1
Iter. #n
…
…
…
Phases
Itérations
Iter. #1

## Slide 9: LES PHASES

## Slide 10: Les phases du processus
Le Processus Unifié comprend 4 phases :
Inception, Démarrage ou pré-étude : planification et mise en œuvre du projet
Elaboration : traitement prioritaire des risques majeurs, les cycles sont donc plus longs et plus suivis
Construction : développement de toutes les fonctionnalités du projet
Transition : préparation du lancement
Notes: Jean-Pierre Vickoff, né le 29 mai 1949 à Ecquevilly, en France, est un praticien franco-canadien du pilotage de projets et du développement des systèmes

## Slide 11: Pré-étude
Objectifs
Définir les limites du système
Identifier les usages
  cas d’utilisation
  interfaces utilisateurs
Esquisser une architecture initiale
Identifier les risques principaux
Elle peut se solder par un cahier de charges, prétexte à un appel d’offres, dans le cas d’un projet chez le donneur d’ordres.
Le jalon de fin de la phase est de type «go/no go».

## Slide 12: Élaboration
Objectifs
  Définir l’architecture de référence
  Préciser les cas d’utilisation (80 % des besoins fonctionnels)
  Planifier le projet
  Préciser les risques du projet (besoins, technologiques, compétences, politiques)
Elle correspond par exemple à une réponse à appel d’offres (l’équipe de réponse n’est pas toujours l’équipe de développement)
Le jalon de fin de phase est basé sur l’architecture qui doit être prototypée pour être validée et adoptée

## Slide 13: Construction
Objectifs
  Finalisation de la description et de la réalisation des cas d’utilisation
  Finalisation de l’analyse, de la conception, de l’implémentation et des tests informatiques
  Validation par rapport aux risques
  Validation par rapport à l’architecture de référence
Elle correspond à la fabrication du logiciel.
l’architecture joue un rôle fondamental.
Le résultat est le logiciel dans une version « utilisable » (première version bêta).

## Slide 14: Transition
Objectifs
  Correction des derniers bugs liés au béta test
  Validation par rapport aux besoins du client
    Logiciel
    Manuels
    Le résultat est la version complète du système.

## Slide 15
MERCI !